附件：

三明市2014年高标准基本农田建设实施方案

为贯彻《国土资源部、财政部关于加快编制和实施土地整治规划大力推进高标准基本农田建设的通知(国土资发〔2012〕63号)，落实省下达我市2014年度6.7万亩高标准基本农田建设任务，依据《三明市土地整治规划(2011-2020年)》以及相关法规、规范，结合我市具体情况，制定本实施方案。

一、基本农田现状

(一)基本情况

1.耕地数量、比例、基本农田面积、比例。三明市位于福建省中西北部，是福建省重要粮食主产区，现辖二区一市九县，全市户籍人口273万人。全市土地总面积3435万亩，其中耕地面积290.26万亩，耕地面积占比8.45%；基本农田面积249.76万亩，占耕地总面积的86.05%；人均耕地仅为1.06亩，素有“八山一水一分田”之称。

2.基本农田地类构成、质量等级情况。根据土地利用变更调查成果，全市基本农田面积249.76万亩，其中耕地244.53万亩、可调整园地4.65万亩、可调整林地0.27万亩、可调整坑塘水面0.30万亩，分别占基本农田总数97.91%、1.86%、0.11%、0.12%。通过第二次全国土地调查基本农田上图成果分析，2009年全市对基本农田进行调整补划，调出一些不适宜作为基本农田保护的劣质耕地及其他地类，增划优质耕地作为基本农田，并大力实施土地整理复垦，提高耕地质量，我市基本农田的耕地质量等级比上一轮有所提高。

3.基本农田集中连片情况、区域分布特征。全市基本农田面积249.76万亩，其中集中连片300亩以下的面积137.57万亩、300-500亩的面积26.99万亩、500-1000亩的面积32.51万亩、1000亩以上的面积52.68万亩，分别占基本农田总数55.08%、10.81%、13.02%、21.09%。基本农田集中连片区域分布：1000亩以上的基本农田主要分布在将乐、宁化、清流、永安、建宁等五个县(市)，分别占1000亩以上基本农田面积总数的29.5%、27.31%、10.79%、9.51%、9.07%；500-1000亩的基本农田主要分布在宁化、建宁、尤溪、永安、大田等五个县(市)，分别占500-1000亩以上基本农田面积总数的21.03%、13.94%、12.18%、9.88%、9.77%；300-500亩的基本农田主要分布在宁化、尤溪、建宁、大田、明溪等五个县，分别占300-500亩以上基本农田面积总数的20.01%、12.06%、11.83%、10.73%、9.29%。

4.基本农田基础设施状况。从2003年至2013年的十一年间，全市共实施土地整理及高标准基本农田建设项目465个，规模面积97.76万亩，占辖区耕地面积的33.69%，较大改善了基本农田基础设施状况，有效地改善了农业生产条件，降低了农业生产成本，提高了耕地粮食综合生产能力和农业规模效益。

(二)建设情况

2011-2013年竣工验收的土地整理及高标准基本农田建设项目182个、建设规模39.05万亩、新增耕地面积4.95万亩、投资金额9.22亿元；2014年正在开展的土地整理及高标准基本农田建设项目108个、建设规模18.89万亩、新增耕地面积2.35万亩、投资预算5.45亿元。

(三)建设潜力

从全市耕地坡度分级情况看：≤2°的耕地的比例为19.03%、2°～6°的耕地的比例为19.41%、6°～15°的耕地的比例为26.7%、15°～25°的耕地的比例为17.26%、>25°的耕地的比例为16.58%。从2003年至2013年的十一年间，实施的土地整理项目规模已达97.76万亩，占辖区耕地面积的33.69%，后续高标准基本农田建设潜力空间有限且难度加大。

依据《三明市土地整治规划(2011-2020)》及《三明市土地利用总体规划(2006-2020年)》确定的目标，2011-2015年三明市实施土地整理和高标准基本农田建设46.2万亩，年均实施9.24万亩土地整理任务。主要重点向宁化县、建宁县、将乐县、明溪县、清流县等五个县安排。

1.以基本农田保护区内的建设潜力为重点，选择连片面积较大、建设难度相对较低，通过全面整治达到高标准条件，潜力为年均实施10万亩;其中国土资源部门计划立项实施7万亩,农综部门计划立项实施3万亩。

2.兼顾与基本农田保护区连片毗邻的一般耕地。对与基本农田相连或相近的一般耕地，连片面积较大、建设难度相对较低、以当前亩均投资基本可以整治成高标准农田。

二、指导思想和基本原则

(一)指导思想

切实服务“三农”，完善农业生产基础设施，改善农业生产条件，促进农田规模化、生产机械化、农业现代化。与各类土地整治相协调，促进耕地后备资源有序开发，使土地整治布局更逐合理化，确保全面完成土地整治目标任务，推动土地资源可持续利用。

(二)基本原则

1.统筹兼顾、综合整治。以小流域为基本单元，统筹开展土地整治，以高标准基本农田建设为主，兼顾土地复垦、土地开发，优先安排基本农田保护区全面整治，兼顾一般耕地片区建设。

2.相对集中、连片推进。适当放宽高标准基本农田建设对象选择标准，扩大土地整理规模，引导土地整理复垦开发综合整治，切实提高整治效益。

3.确保数量、突出质量。既要落实上级下达的年度建设任务，又要逐步提高土地整理项目建设质量，确保达到高标准基本农田条件。

三、目标任务和建设内容

(一)目标任务

1.依据《三明市土地整治规划(2011-2020)》及《三明市土

地利用总体规划(2006-2020年)》确定的目标，2011-2015年实施土地整理和高标准基本农田建设46.2万亩；2011-2013年竣工验收的土地整理及高标准基本农田建设项目建设规模39.05万亩(其中农业综合部门土地整理项目建设规模11.74万亩)，“十二五”期间建设任务缺口为7.15万亩。2014年省厅下达的高标准基本农田建设任务6.7万亩，分解下达各县(市、区)高标准基本农田建设任务6.91万亩。

2.我市分解下达高标准基本农田建设(土地整理)及补充耕地任务(明政办〔2014〕27号)。2014我市立项46个项目，规模69170亩(详见附表1)；其中宁化县、建宁县、明溪县、将乐县、清流县等五个高标准基本农田示范县任务为44720亩。

(二)建设内容

1.国土部门组织实施项目。(1)计划新立项实施项目：高标准基本农田建设立项实施6.917万亩，亩均投资3000元。(2)计划验收项目：2014年全市计划验收土地开发整理项目45个，规模7.94万亩，新增耕地1.26万亩，投资预算2.13亿元，确保完成6.7万亩年度任务。

2.农业综合开发等其他部门组织实施项目。(1)新立项实施项目：高标准基本农田建设立项实施2.8万亩，亩均投资3000元。(2)计划竣工验收项目：2014年计划竣工验收高标准基本农田建设规模3.3万亩。

四、实施步骤与时间安排

(一)落实建设项目。做好项目踏勘、立项、规划设计、设计审查、投资批复、招投标、开工建设等前期工作。

(二)推进项目实施。在项目管理中，严格按照项目实行业主负责制，工程招投标制、工程监理制、竣工验收制、工程量审核资金审计制的要求，明确目标责任、规范运作程序、落实各项制度、确保工程质量和进度。

(三)健全项目信息管理。对项目的土地权属调整、信息报备、验收后建设成果资料归档、土地变更调查、项目数据库等方面的工作，健全项目信息管理。

(四)考核任务目标。对分解下达的高标准基本农田建设任务，实施目标任务考核。

五、资金估算

(一)投资估算

国土资源部门组织实施项目高标准基本农田建设规模6.912万亩，亩均投资3000元，合计投资20736万元。农业综合开发等其他部门组织实施项目高标准基本农田建设规模2.8万亩，亩均投资3000元，合计投资8400万元。

(二)资金筹措

国土资源部门组织实施项目，从省国土资源厅下达的年度切块资金中安排。

农业综合开发等其他部门实施项目，从上级及本级财政下达的专项资金予以安排。

六、保障措施

1.组织领导。完善“政府主导、农村集体经济组织和农民为主体、国土搭台、部门参与、统筹规划、整合资金”的工作机制”。国土资源部门成立由分管副局长为组长、规划、耕保、地籍、财务、整理中心等部门和单位主要负责人为成员的协调小组，负责资金管理、政策技术业务指导等工作。

2.资金统筹。国土资源部门组织实施项目，从省国土资源厅下达的年度切块资金中安排；农业综合开发等其他部门实施项目，从上级及本级财政下达的专项资金中予以安排。

3.项目管理。建立健全项目稽查、建设标准、验收抽查等制度。建立年度稽查、例行检查和重点督查三位一体的监管体系，完善专项检查与日常监督检查工作机制，完善工作流程，实施项目建设全程监管，并落实项目信息备案制度。

4.资金监管。对土地整理复垦开发等各类专项资金实施严格监督管理、严格执行审计制度等，确保资金管理各项制度、措施落到实处。

5.宣传引导。加大宣传力度，切实提高公众对高标准基本农田建设重要性的认识，不断扩大宣传面，为高标准基本农田建设工作的顺利开展，营造良好的社会氛围。同时还要通过建立和完善高标准基本农田建设公众参与机制，公开项目建设内容，充分发挥群众的监督作用。

附表：

1.三明市2014年高标准基本农田建设任务分解表

2.三明市“十二五”期间土地整理或高标准基本农田建设完成项目(2011-2013年)

3.三明市2014年土地整理或高标准基本农田建设在建项目

4.三明市2014年土地整理或高标准基本农田建设计划验收项目

5.三明市2014年土地整理或高标准基本农田建设计划立项项目

三明市国土资源局办公室                   2014年4月9日印发

表1：

三明市2014年高标准基本农田建设任务分解表

单位：亩

| 序号 | 县(市、区) | 建设任务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三元区 | 1850 |  |
| 2 | 梅列区 | 0 |  |
| 3 | 永安市 | 3190 |  |
| 4 | 明溪县 | 7650 |  |
| 5 | 清流县 | 4300 |  |
| 6 | 宁化县 | 11980 |  |
| 7 | 大田县 | 1600 |  |
| 8 | 沙县 | 4370 |  |
| 9 | 尤溪县 | 4600 |  |
| 10 | 将乐县 | 11340 |  |
| 11 | 泰宁县 | 2790 |  |
| 12 | 建宁县 | 15500 |  |
| 合计 |  | 69170 |  |

表2：

三明市“十二五”期间土地整理或高标准基本农田建设完成项目(2011-2013年)

单位：亩，万元

| 序号 | 项目名称 | 备案编号 | 立项时间 | 验收时间 | 实际建 设规模 | 实 际 新增耕地 | 实际投资金 额 | 资金类型 | 组织实施 部 门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅列区洋溪乡上街村2007年市级土地整理项目 | 35040220110001 | 2007年11月 | 2011年9月 | 998.96 | 100.14 | 199 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 2 | 明溪县胡坊镇冯厝、眉溪村2009年省级土地整理项目 | 35042120100019 | 2009年5月 | 2011年5月 | 2388 | 287 | 597 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 3 | 明溪县瀚仙镇瀚溪村等4个村2009年省级土地整理项目 | 35042120100021 | 2009年5月 | 2011年5月 | 4505 | 541.2 | 1095 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 4 | 明溪县夏坊乡龙坑、鳌坑村2009年省级土地整理项目 | 35042120100023 | 2009年5月 | 2011年5月 | 2701 | 324.7 | 675 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 5 | 明溪县盖洋镇、城关乡林地等4个村2009年市级土地整理项目 | 35042120100025 | 2009年5月 | 2011年5月 | 5151 | 619 | 1287 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 6 | 清流县嵩口镇2009年综合土地整理项目 | 35042320110005 | 2009年9月 | 2011年8月 | 1930 | 200.2 | 441.8 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 7 | 清流县田源乡2009年综合土地整理项目 | 35042320110007 | 2009年9月 | 2011年8月 | 1133 | 116.8 | 259.26 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 8 | 清流县余朋乡2009年综合土地整理项目 | 35042320110009 | 2009年9月 | 2011年8月 | 2353 | 247.3 | 535.73 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 9 | 宁化县城南乡2008年综合土地整理项目 | 35042420110001 | 2008年12月 | 2011年8月 | 1010 | 114.5 | 221.94 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 10 | 宁化县安乐乡2009年综合土地整理项目 | 35042420110003 | 2009年9月 | 2011年8月 | 2421 | 266.1 | 554.9 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 11 | 宁化县水茜乡2009年综合土地整理项目 | 35042420110005 | 2009年9月 | 2011年8月 | 3816 | 458.25 | 872.1 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 12 | 宁化县曹坊乡2009年综合土地整理项目 | 35042420110007 | 2009年9月 | 2011年8月 | 1799 | 191.1 | 412.7 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 13 | 宁化县泉上镇联群、青瑶等5个村2009年联合建设高标准农田(烟田)项目 | 35042420110009 | 2009年5月 | 2011年4月 | 11307 | 1358 | 2827 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 14 | 宁化县安远乡营上等5个村2008年省级土地整理项目 | 35042420110011 | 2008年6月 | 2011年4月 | 4868 | 585.5 | 963 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 15 | 大田县东风农场2009年综合土地整理项目 | 35042520110001 | 2009年9月 | 2011年8月 | 795 | 80.2 | 181.8 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 16 | 大田县建设镇2009年综合土地整理项目 | 35042520110003 | 2009年9月 | 2011年8月 | 1603 | 163.6 | 366.1 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 17 | 大田县上京镇2009年综合土地整理项目 | 35042520110005 | 2009年9月 | 2011年8月 | 2046 | 228.2 | 465.1 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 18 | 大田县太华镇高星村2011年联合建设高标准农田(烟田)项目 | 35042520110007 | 2009年5月 | 2011年9月 | 670 | 66.3 | 154 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 19 | 大田县太华镇万湖村2009年市级土地整理项目 | 35042520110009 | 2009年6月 | 2011年9月 | 652 | 78 | 150 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 20 | 尤溪县洋中镇2009年综合土地整理项目 | 35042620110001 | 2009年9月 | 2011年8月 | 2537 | 280 | 580.4 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 21 | 尤溪县联合乡2009年综合土地整理项目 | 35042620110003 | 2009年9月 | 2011年8月 | 2212 | 246 | 505.4 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 22 | 尤溪县中仙乡2009年综合土地整理项目 | 35042620110005 | 2009年9月 | 2011年8月 | 2045 | 226.1 | 466.6 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 23 | 尤溪县汤川乡溪坪村2007年市级土地整理项目 | 35042620110007 | 2007年11月 | 2011年7月 | 890.2 | 89.93 | 178 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 24 | 沙县夏茂镇2009年综合土地整理项目 | 35042720110015 | 2009年9月 | 2011年8月 | 3292 | 395.4 | 754 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 25 | 将乐县余坊乡余坊村等3个村2009年省级土地整理项目 | 35042820100015 | 2009年5月 | 2011年5月 | 2811.16 | 285.99 | 647 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 26 | 将乐县万全乡万全等6个村2009年省级土地整理项目 | 35042820100017 | 2009年5月 | 2011年5月 | 4882.1 | 522.5 | 1120 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 27 | 将乐县安仁乡2009年综合土地开发整理项目 | 35042820110001 | 2009年9月 | 2011年8月 | 1486 | 149.3 | 340.9 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 28 | 将乐县光明乡界口、界源村2009年市级土地整理项目 | 35042820110003 | 2009年12月 | 2011年11月 | 993 | 102.15 | 228.39 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 29 | 将乐县光明乡光明村2009年市级土地整理项目 | 35042820110005 | 2009年12月 | 2011年11月 | 996 | 101.53 | 229.08 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 30 | 将乐县漠源乡坡坑、伍坊村2009年市级土地整理项目 | 35042820110007 | 2009年12月 | 2011年11月 | 974 | 118.75 | 224 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 31 | 将乐县漠源乡漠源村2009年市级土地整理项目 | 35042820110009 | 2009年12月 | 2011年11月 | 988.2 | 125.71 | 227.3 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 32 | 将乐县黄潭镇祖教村2009年市级土地整理项目 | 35042820110011 | 2009年12月 | 2011年11月 | 999.9 | 106.33 | 229.98 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 33 | 将乐县古镛镇桃村2009年市级土地整理项目 | 35042820110013 | 2009年12月 | 2011年11月 | 999.9 | 158.8 | 229.98 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 34 | 泰宁县朱口镇2009年综合土地整理项目 | 35042920110001 | 2009年9月 | 2011年8月 | 2059 | 224.8 | 461.6 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 35 | 泰宁县朱口镇游源村2009年省级土地整理项目 | 35042920110003 | 2009年5月 | 2011年11月 | 1868 | 187.2 | 430 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 36 | 泰宁县杉城镇长兴村2009年省级土地整理项目 | 35042920110005 | 2009年5月 | 2011年11月 | 1274.5 | 130.1 | 293 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 37 | 泰宁县朱口镇洋发村2009年市级土地整理项目 | 35042920110007 | 2009年12月 | 2011年11月 | 920 | 90 | 211 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 38 | 泰宁县新桥乡岭下等2个村2009年市级土地整理项目 | 35042920110009 | 2009年12月 | 2011年11月 | 999 | 96 | 229 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 39 | 泰宁县上青乡崇祭村2007年联合建设高标准农田(烟田)项目 | 35042920110011 | 2009年5月 | 2011年11月 | 1040 | 126 | 161 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 40 | 泰宁县下渠乡渠里村2007年联合建设高标准农田(烟田)项目 | 35042920110013 | 2009年5月 | 2011年11月 | 1597 | 192 | 193 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 41 | 泰宁县上青乡2009年综合土地整理项目 | 35042920110015 | 2009年9月 | 2011年8月 | 1584 | 161.9 | 362.6 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 42 | 建宁县里心镇汪家、双溪村2008年省级土地整理和新农村建设项目 | 35043020110001 | 2008年11月 | 2011年4月 | 5608 | 673.9 | 1346 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 43 | 建宁县黄坊乡毛坊等3个村2008年省级土地整理和新农村建设项目 | 35043020110003 | 2008年12月 | 2011年4月 | 2946 | 328.4 | 707 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 44 | 建宁县溪源乡东溪等4个村2008年省级土地整理和新农村建设项目 | 35043020110005 | 2008年12月 | 2011年9月 | 2780 | 316.8 | 667 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 45 | 建宁县黄埠乡封头等3个村2008年省级土地整理和新农村建设项目 | 35043020110007 | 2008年12月 | 2011年4月 | 1816 | 200.3 | 436 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 46 | 建宁县伊家乡澜溪村2008年省级土地整理和新农村建设项目 | 35043020110009 | 2008年11月 | 2011年4月 | 1080 | 130 | 259 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 47 | 建宁县里心镇2009年综合土地整理项目 | 35043020110011 | 2009年9月 | 2011年8月 | 3405 | 411 | 774.5 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 48 | 建宁县溪口镇2009年综合土地整理项目 | 35043020110013 | 2009年9月 | 2011年8月 | 3697 | 448.8 | 842.8 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 49 | 永安市大湖镇2009年综合土地整理项目 | 35048120100009 | 2009年9月 | 2011年8月 | 1745 | 177 | 384.9 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 50 | 永安市洪田镇2009年综合土地整理项目 | 35048120100011 | 2009年9月 | 2011年8月 | 1575 | 162 | 359.9 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
|  | 2011年小计 |  |  |  | 114246.92 | 12990.78 | 26337.76 |  |  |
| 51 | 梅列区陈大镇长溪、棕南村2008年市级土地整理项目 | 35040220110005 | 2008年11月 | 2011年11月 | 825 | 120.1 | 190 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 52 | 梅列区陈大镇碧溪、棕南村2009年市级土地整理项目 | 35040220120001 | 2009年12月 | 2012年7月 | 860 | 83 | 197 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 53 | 梅列区徐碧街道后洋村2009年市级土地整理项目 | 35040220120003 | 2009年12月 | 2012年12月 | 335 | 32.1 | 77 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 54 | 梅列区洋溪乡孝坑村2008年市级土地整理项目 | 35040220120005 | 2008年12月 | 2012年12月 | 600 | 72.2 | 138 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 55 | 三元区中村乡张坑村、前村村2009年市级土地整理项目 | 35040320110001 | 2009年12月 | 2011年12月 | 900 | 90.6 | 207 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 56 | 三元区莘口镇柳城村2009年市级土地整理项目 | 35040320120001 | 2009年12月 | 2012年12月 | 520 | 63 | 119.6 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 57 | 三元区中村乡米洋村、吉峰村2010年市级土地整理项目 | 35040320120003 | 2010年12月 | 2012年12月 | 730 | 72 | 167.9 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 58 | 明溪县夏阳乡御帘等4个村2010年省级土地整理项目 | 35042120110001 | 2010年6月 | 2012年11月 | 4192 | 517.1 | 1048 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 59 | 明溪县盖洋镇姜坊、常坪村2010年省级土地整理项目 | 35042120120001 | 2010年6月 | 2012年3月 | 5100 | 613 | 1275 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 60 | 明溪县枫溪乡官坊村2009年联合建设高标准农田(烟田)项目 | 35042120120003 | 2009年5月 | 2012年11月 | 1150 | 138.1 | 287 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 61 | 明溪县盖洋镇白岚村2009年联合建设高标准农田(烟田)项目 | 35042120120005 | 2009年5月 | 2012年11月 | 825 | 99.1 | 206 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 62 | 明溪县夏阳乡下坂、旦上村2008年市级土地整理项目 | 35042120120007 | 2008年11月 | 2012年11月 | 1000 | 120.2 | 230 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 63 | 明溪县夏坊乡黄地等2个村2009年联合建设高标准农田(烟田)项目 | 35042120120009 | 2009年5月 | 2012年11月 | 775 | 93.1 | 193 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 64 | 清流县龙津镇严坊、横溪村2009年联合建设高标准农田(烟田)项目 | 35042320110011 | 2010年2月 | 2011年12月 | 1531 | 150.2 | 352 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 65 | 清流县灵地镇杨源等3个村2009年省级土地开发整理项目 | 35042320110013 | 2009年10月 | 2011年12月 | 1888 | 910.5 | 763 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 66 | 清流县李家乡吴家等3个村2010年省级土地整理项目 | 35042320110015 | 2010年6月 | 2011年12月 | 2480 | 298 | 570 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 67 | 清流县嵩溪镇青溪片2010年综合土地整理项目 | 35042320120001 | 2010年8月 | 2012年8月 | 3199 | 391.5 | 729.5 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 68 | 清流县田源乡2010年综合土地整理项目 | 35042320120005 | 2010年8月 | 2012年8月 | 2133 | 237.9 | 485.1 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 69 | 清流县嵩溪镇伍家坊、罗陂岗片2010年综合土地整理项目 | 35042320120007 | 2010年8月 | 2012年8月 | 2230 | 250.6 | 497.7 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 70 | 宁化县中沙乡樟荣等6个村2008年省级土地整理项目 | 35042420110013 | 2010年6月 | 2011年4月 | 7119 | 860.2 | 1424 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 71 | 宁化县石壁镇官坑2010年综合土地整理项目 | 35042420120001 | 2010年8月 | 2012年8月 | 4104 | 497.4 | 941.1 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 72 | 宁化县水茜乡张坊2010年综合土地整理项目 | 35042420120005 | 2010年8月 | 2012年8月 | 4893 | 594.7 | 1123.8 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 73 | 宁化县中沙乡廖家至武昌等10个村2010年省级土地整理项目 | 35042420120007 | 2010年6月 | 2012年8月 | 5657 | 686.5 | 1301 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 74 | 宁化县曹坊乡坪上村2010年省级土地整理项目 | 35042420120009 | 2010年6月 | 2012年8月 | 3835 | 460.4 | 882 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 75 | 大田县吴山乡梓溪村2009年市级土地整理项目 | 35042520110047 | 2009年12月 | 2011年12月 | 618 | 60.1 | 142.19 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 76 | 大田县桃源镇广汤等4个村2010年综合土地整理项目 | 35042520120005 | 2010年8月 | 2012年8月 | 2163 | 240.7 | 495.7 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 77 | 大田县吴山乡2010年综合土地整理项目 | 35042520120007 | 2010年8月 | 2012年8月 | 742 | 74.5 | 170.3 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 78 | 大田县太华镇2010年综合土地整理项目 | 35042520120009 | 2010年8月 | 2012年8月 | 1409 | 142.4 | 324 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 79 | 大田县桃源镇西安等4个村2010年综合土地整理项目 | 35042520120011 | 2010年8月 | 2012年8月 | 3179 | 385.3 | 727.7 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 80 | 尤溪县溪尾乡-台溪乡2010年综合土地整理项目 | 35042620110019 | 2010年8月 | 2011年12月 | 1818 | 188.7 | 417.5 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 81 | 尤溪县西城镇2010年综合土地整理项目 | 35042620110021 | 2010年8月 | 2011年12月 | 3107 | 373.3 | 706.1 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 82 | 尤溪县溪尾乡长华村、辛田村2009年市级土地整理项目 | 35042620120001 | 2009年12月 | 2012年1月 | 999.9 | 106.5 | 229 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 83 | 尤溪县溪尾乡大宁村2008年省级土地整理项目 | 35042620120003 | 2008年2月 | 2012年1月 | 1260 | 170.2 | 308 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 84 | 尤溪县管前镇西溪口村等三个村2009年联合建设高标准农田(烟田)项目 | 35042620120005 | 2009年5月 | 2012年1月 | 2200 | 265 | 457 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 85 | 沙县青州镇前山村2007年市级土地整理项目 | 35042720090001 | 2007年12月 | 2009年2月 | 854.59 | 86.13 | 171.48 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 86 | 沙县高砂镇渔珠村2009年市级土地整理项目 | 35042720110025 | 2009年12月 | 2011年12月 | 815 | 79.7 | 187.45 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 87 | 沙县南阳乡华村2009年市级土地整理项目 | 35042720110027 | 2009年1月 | 2011年12月 | 810 | 97 | 186 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 88 | 沙县南霞乡蒋坡等3个村2009年市级土地整理项目 | 35042720110029 | 2009年12月 | 2011年12月 | 1000 | 99 | 230 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 89 | 沙县夏茂镇2010年综合土地整理项目 | 35042720120005 | 2010年8月 | 2012年8月 | 1450 | 162.6 | 333.2 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 90 | 沙县高桥镇2010年综合土地整理项目 | 35042720120017 | 2010年8月 | 2012年8月 | 915 | 93.6 | 210.2 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 91 | 沙县南阳乡坡科村2008年市级土地整理项目 | 35042720120019 | 2008年12月 | 2012年4月 | 827 | 99.3 | 190 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 92 | 沙县夏茂镇长阜等6个村2010年省级土地整理项目 | 35042720120021 | 2010年6月 | 2012年4月 | 5298 | 650.3 | 1218.54 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 93 | 沙县凤岗街道办西霞村2008年市级土地整理项目 | 35042720120023 | 2008年11月 | 2012年2月 | 979.34 | 192.16 | 230 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 94 | 沙县南霞乡霞村2008年市级土地整理项目 | 35042720120025 | 2008年11月 | 2012年12月 | 533 | 56.3 | 122.6 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 95 | 沙县南阳乡木科等4个村2011年市级土地整理项目 | 35042720120027 | 2011年1月 | 2012年12月 | 3027 | 364.3 | 696.21 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 96 | 将乐县南口乡里坊、上仰、陈厝3个村2010年省级土地整理项目 | 35042820120005 | 2010年6月 | 2012年12月 | 4530 | 545.8 | 1042 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 97 | 将乐县安仁乡泽坊村2009年市级土地整理项目 | 35042820120007 | 2009年12月 | 2012年12月 | 900 | 90.4 | 207.15 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 98 | 将乐县安仁乡泽坊村2009年市级土地整理项目-2 | 35042820120009 | 2009年12月 | 2012年12月 | 765 | 76.9 | 175.95 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 99 | 将乐县高唐镇常源等3个村2011年市级土地开发整理项目 | 35042820120011 | 2011年1月 | 2012年12月 | 3705.4 | 859.21 | 1077.94 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 100 | 将乐县余坊乡周厝、马嘶村2011年市级土地开发整理项目 | 35042820120013 | 2011年1月 | 2012年12月 | 1470 | 303.9 | 403.81 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 101 | 泰宁县下渠乡大坑村2010年省级土地整理项目 | 35042920120011 | 2010年7月 | 2012年8月 | 2725 | 274.52 | 626.75 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 102 | 泰宁县朱口镇梅林村、源色村2011年市级土地开发整理项目 | 35042920120007 | 2011年1月 | 2012年8月 | 2266 | 1349.91 | 913.39 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 103 | 泰宁县朱口镇2010年综合土地整理项目 | 35042920120001 | 2010年8月 | 2012年8月 | 2743 | 304.9 | 627.6 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 104 | 泰宁县大龙乡2010年综合土地整理项目 | 35042920120005 | 2010年8月 | 2012年8月 | 1453 | 145.7 | 334.2 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 105 | 泰宁县开善乡2010年综合土地整理项目 | 35042920120003 | 2010年8月 | 2012年8月 | 1820 | 188.2 | 418.1 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 106 | 建宁县均口镇均口、隆下村2008年省级土地整理和新农村建设项目 | 35043020110025 | 2008年12月 | 2011年4月 | 2450 | 295 | 588 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 107 | 建宁县濉溪镇圳头村2008年省级土地整理项目 | 35043020110027 | 2008年12月 | 2011年9月 | 3716 | 447 | 921.79 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 108 | 建宁县黄坊乡安寅、芦岭村2008年省级土地整理项目 | 35043020110029 | 2008年12月 | 2011年9月 | 2816 | 338.5 | 694 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 109 | 建宁县里心镇大南村2009年省级土地整理项目 | 35043020110031 | 2009年9月 | 2011年9月 | 2890 | 319.6 | 722.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 110 | 建宁县均口镇黄岭等3个村2009年省级土地整理项目 | 35043020110033 | 2009年9月 | 2011年9月 | 2380 | 267.5 | 592 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 111 | 建宁县黄埠乡友兰、黄埠村2009年省级土地整理项目 | 35043020110035 | 2009年9月 | 2011年9月 | 2303 | 276.7 | 575.8 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 112 | 建宁县客坊乡中畲、水尾村2009年省级土地整理项目 | 35043020110037 | 2009年9月 | 2011年9月 | 2125 | 240.7 | 531.3 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 113 | 建宁县濉溪镇城关、水南村2009年市级土地整理项目 | 35043020110039 | 2009年12月 | 2011年9月 | 876 | 105 | 201 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 114 | 建宁县黄埠乡贤河村2009年市级土地整理项目 | 35043020110041 | 2009年12月 | 2011年9月 | 988 | 97.4 | 227 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 115 | 建宁县溪口镇溪枫等3个村2009年联合建设高标准农田(烟田)项目 | 35043020110043 | 2009年5月 | 2011年9月 | 4888 | 587 | 1222 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 116 | 建宁县溪源乡蒋坊村2008年省级土地整理项目 | 35043020110045 | 2008年12月 | 2011年9月 | 5742 | 689.7 | 1432.28 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 117 | 建宁县溪口镇2010年综合土地整理项目 | 35043020120005 | 2010年8月 | 2012年8月 | 1690 | 171.3 | 388.1 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 118 | 建宁县均口镇2010年综合土地整理项目 | 35043020120007 | 2010年8月 | 2012年8月 | 1968 | 202.8 | 451.6 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 119 | 永安市上坪乡上坪村2009年市级土地整理项目 | 35048120110001 | 2009年12月 | 2011年7月 | 643.9 | 67.03 | 148.1 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 120 | 永安市大湖镇大湖等8个村2008年省级土地整理项目 | 35048120110003 | 2008年2月 | 2011年7月 | 4114 | 416 | 823 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 121 | 永安市青水畲族乡槐甫等3个村2008年省级土地整理项目 | 35048120110005 | 2008年2月 | 2011年8月 | 3720 | 446.7 | 744 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 122 | 永安市小陶镇新中等5个村2008年省级土地整理项目 | 35048120110007 | 2008年12月 | 2011年10月 | 3895 | 472.9 | 896 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 123 | 永安市洪田镇黄龙等三个村2007年基本农田重点设施建设项目 | 35048120110009 | 2007年12月 | 2011年9月 | 530 | 23.05 | 53 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 124 | 永安市安砂镇曹田等6个村2008年省级土地整理项目 | 35048120110013 | 2008年4月 | 2011年10月 | 2805 | 283 | 288 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 125 | 永安市洪田镇2010年综合土地整理项目 | 35048120120001 | 2010年8月 | 2012年8月 | 3152 | 383.7 | 724.9 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 126 | 永安市安砂镇苔茹等2个村2009年市级土地整理项目 | 35048120120005 | 2009年10月 | 2012年10月 | 1090 | 131 | 250 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 127 | 永安市洪田镇磉溪村2007年市级土地整理项目 | 35048120110011 | 2007年11月 | 2011年9月 | 808.34 | 112.4 | 162.1 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 128 | 永安市贡川镇龙大村2010年市级土地整理项目 | 35048120120007 | 2010年12月 | 2012年10月 | 1000 | 101 | 230 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
|  | 2012年小计 |  |  |  | 169853.47 | 22053.01 | 39851.23 |  |  |
| 129 | 明溪县城关乡余坊等2个村2010年省级土地整理项目 | 35042120130005 | 2010年6月 | 2012年8月 | 3200 | 388.3 | 800 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 130 | 明溪县胡坊镇奋发等4个村2010年省级土地整理项目 | 35042120130007 | 2010年6月 | 2012年8月 | 4780 | 577.2 | 1195 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 131 | 明溪县枫溪乡枫溪等2个村2010年联合建设高标准农田(烟田)项目 | 35042120130002 | 2010年2月 | 2012年8月 | 1632 | 157 | 285 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 132 | 明溪县盖洋镇湾内、白岚村2010年联合建设高标准农田(烟田)项目 | 35042120130006 | 2010年2月 | 2012年8月 | 1992 | 195.4 | 310 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 133 | 明溪县沙溪乡六合村2010年联合建设高标准农田(烟田)项目 | 35042120130003 | 2010年2月 | 2012年8月 | 1186 | 119 | 197 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 134 | 明溪县夏阳乡岭头村2010年联合建设高标准农田(烟田)项目 | 35042120130001 | 2010年2月 | 2012年8月 | 795 | 79.2 | 96 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 135 | 明溪县夏阳乡地美村2011年市级土地整理项目 | 35042120130004 | 2011年1月 | 2012年8月 | 2962.8 | 296.62 | 740.7 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 136 | 明溪县城关乡2011年综合土地整理项目 | 35042120130008 | 2011年7月 | 2013年9月 | 1057 | 106.7 | 242.2 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 137 | 明溪县瀚仙镇2011年综合土地整理项目 | 35042120130009 | 2011年7月 | 2013年9月 | 2146 | 236.4 | 487.9 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 138 | 清流县长校镇茜坑等3个村2011年市级土地整理项目 | 35042320120015 | 2011年1月 | 2012年8月 | 2365 | 262.2 | 543.95 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 139 | 清流县赖坊乡赖武等2个村2011年市级土地整理项目 | 35042320120014 | 2011年1月 | 2012年8月 | 2306 | 253.98 | 530.38 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 140 | 清流县赖坊乡姚家村2009年市级土地整理项目 | 35042320110017 | 2009年12月 | 2011年12月 | 1000 | 97.9 | 230.08 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 141 | 清流县李家乡长灌村2010年市级土地开发整理项目 | 35042320120016 | 2010年12月 | 2012年8月 | 497 | 255.1 | 246.4 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 142 | 清流县林畲乡石下村2011年市级土地开发项目 | 35042320120017 | 2011年1月 | 2012年8月 | 412 | 366.87 | 247.2 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 143 | 清流县林畲乡石忠、石下等2个村2011年市级土地整理项目 | 35042320120013 | 2011年1月 | 2012年8月 | 2760 | 299.1 | 634.8 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 144 | 清流县灵地镇洋背、姚坊等2个村2011年市级土地整理项目 | 35042320120012 | 2011年1月 | 2012年8月 | 3000 | 309.2 | 690 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 145 | 清流县沙芜乡白塔村2009年市级土地整理项目 | 35042320110016 | 2009年12月 | 2011年12月 | 1000 | 94.5 | 230.07 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 146 | 清流县灵地镇2011年综合土地整理项目 | 35042320130001 | 2011年7月 | 2013年9月 | 2670 | 294.2 | 613 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 147 | 清流县李家乡2011年综合土地整理项目 | 35042320130002 | 2011年7月 | 2013年9月 | 3580 | 439.4 | 821.9 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 148 | 宁化县河龙乡永建、大洋等5个村2010年市级土地整理项目 | 35042420120034 | 2010年12月 | 2012年8月 | 2995 | 304 | 688.85 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 149 | 宁化县济村乡新田村2009年市级土地整理项目 | 35042420120035 | 2009年12月 | 2012年8月 | 980 | 97.6 | 225.38 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 150 | 宁化县石壁镇邓坊村2009年市级土地整理项目 | 35042420120036 | 2009年12月 | 2012年8月 | 1000 | 99.4 | 230.04 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 151 | 宁化县曹坊乡双石村2011年综合土地整理项目 | 35042420130001 | 2011年7月 | 2013年9月 | 4935 | 597.7 | 1133.1 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 152 | 大田县济阳乡大乾村2010年市级土地整理项目 | 35042520130010 | 2010年12月 | 2013年10月 | 830 | 81 | 190.9 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 153 | 尤溪县西滨镇厚丰村等3个村2010年省级土地整理项目 | 35042620130018 | 2010年6月 | 2013年6月 | 1950.4 | 215 | 448.56 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 154 | 尤溪县管前镇洪村村2009年市级土地整理项目 | 35042620130001 | 2009年12月 | 2013年3月 | 999.9 | 102.9 | 229 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 155 | 尤溪县城关镇下村村、新洋村2009年市级土地整理项目 | 35042620130002 | 2009年12月 | 2013年3月 | 675.46 | 69.29 | 155 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 156 | 尤溪县城关镇下村、新洋村2010年联合建设高标准农田(烟田)项目 | 35042620130012 | 2010年2月 | 2013年3月 | 613.28 | 63.28 | 80 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 157 | 尤溪县西滨镇七里村2009年市级土地整理项目 | 35042620130014 | 2009年12月 | 2013年6月 | 999.9 | 102.3 | 229 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 158 | 尤溪县西滨镇双洋村、演溪村2009年市级土地整理项目 | 35042620130013 | 2009年12月 | 2013年6月 | 999.9 | 108.5 | 229 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 159 | 尤溪县洋中镇后楼村2011年市级土地整理项目 | 35042620130009 | 2011年1月 | 2013年10月 | 3000 | 312 | 690 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 160 | 尤溪县梅仙镇梅仙村、坪寨村2011年市级土地整理项目 | 35042620130010 | 2011年1月 | 2013年10月 | 1820 | 182.8 | 418.6 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 161 | 尤溪县管前镇皇山村2011年市级土地整理项目 | 35042620130008 | 2011年1月 | 2013年10月 | 550 | 55.29 | 126.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 162 | 尤溪县管前镇真地村、绿柳村2011年市级土地整理项目 | 35042620130011 | 2011年1月 | 2013年10月 | 2160.7 | 222 | 496.9 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 163 | 尤溪县八字桥乡后曲等3个村2012年土地整理项目 | 35042620130019 | 2012年12月 | 2013年10月 | 1753 | 176.76 | 525.9 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 164 | 尤溪县新阳镇2011年综合土地整理项目 | 35042620130015 | 2011年8月 | 2013年9月 | 2146 | 237.1 | 493.6 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 165 | 尤溪县汤川乡2011年综合土地整理项目 | 35042620130016 | 2011年8月 | 2013年9月 | 1450 | 146.1 | 333.2 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 166 | 沙县南阳乡2011年综合土地整理项目 | 35042720130002 | 2011年7月 | 2013年9月 | 1566 | 158.6 | 359.2 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 167 | 将乐县万安镇坊头等5个村2011年灾毁耕地复垦项目 | 35042820130003 | 2011年12月 | 2013年5月 | 343.1 | 268.6 | 205.8 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 168 | 将乐县高唐镇楼杉等3个村2011年灾毁耕地复垦项目 | 35042820130002 | 2011年12月 | 2013年5月 | 585.2 | 486.4 | 351 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 169 | 将乐县安仁乡洞前等7个村2011年灾毁耕地复垦项目 | 35042820130004 | 2011年12月 | 2013年5月 | 573.3 | 457.9 | 344 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 170 | 将乐县光明乡2011年综合土地整理项目 | 35042820130006 | 2011年7月 | 2013年9月 | 2818 | 311.8 | 624.8 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 171 | 将乐县余坊乡2011年综合土地整理项目 | 35042820130005 | 2011年7月 | 2013年9月 | 1731 | 176.8 | 397 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 172 | 将乐县古镛镇2011年综合土地整理项目 | 35042820130001 | 2011年7月 | 2013年9月 | 2416 | 269.5 | 535.5 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 173 | 泰宁县杉城镇2011年灾毁耕地复垦项目 | 35042920120012 | 2011年12月 | 2012年8月 | 856 | 698.6 | 513.6 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 174 | 泰宁县朱口镇梅林村、朱口村2011年市级土地开发整理项目 | 35042920120009 | 2011年1月 | 2012年8月 | 1998 | 805.3 | 705.59 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 175 | 泰宁县杉城镇2011年综合土地整理项目 | 35042920130001 | 2011年7月 | 2013年9月 | 2125 | 236.5 | 485.6 | 耕地开垦费 | 农发部门 |
| 176 | 建宁县黄埠乡黄埠村2011年市级土地整理项目 | 35043020120128 | 2011年1月 | 2012年4月 | 1450 | 149 | 362.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 177 | 建宁县黄埠乡竹薮村2011年市级土地整理项目 | 35043020120129 | 2011年1月 | 2012年8月 | 2850 | 296.1 | 712.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 178 | 建宁县客坊乡湾坊村等5个村2011年市级土地整理项目 | 35043020120130 | 2011年1月 | 2012年8月 | 1926 | 199 | 481.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 179 | 建宁县里心镇戴家村2011年市级土地整理项目 | 35043020120131 | 2011年1月 | 2012年4月 | 3750 | 455.4 | 937.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 180 | 建宁县里心镇里心村2011年市级土地整理项目 | 35043020120132 | 2011年1月 | 2012年4月 | 3491 | 425.2 | 827.7 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 181 | 建宁县里心镇新圩、滩角村2011年市级土地整理项目 | 35043020120133 | 2011年1月 | 2012年4月 | 6866 | 829.5 | 1716.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 182 | 永安市贡川镇2011年综合土地整理项目 | 35048120130001 | 2011年7月 | 2013年9月 | 1815 | 186.7 | 415.3 |  |  |
|  | 2013年小计 |  |  |  | 106358.94 | 14412.19 | 26040.7 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 390459.33 | 49455.98 | 92229.69 |  |  |

表3：

三明市2014年土地整理或高标准基本农田建设在建项目

单位：亩，万元

| 序号 | 项目名称 | 备案编号 | 立项时间 | 批准工期 | 计划建设规模 | 计划新 增耕地 | 投资金额 | 资金类型 | 组织实施部 门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明溪县盖洋镇雷西-大洋村2010年土地整理项目 |  | 2010年12月 | 2011年1月-2013年6月 | 2694.9 | 271.27 | 673.7 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 2 | 明溪县胡坊镇柏亨村2010年土地整理项目 |  | 2010年12月 | 2011年1月-2013年6月 | 1893.82 | 189.4 | 473.4 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 3 | 明溪县瀚仙镇洋龙-坪地村2010年土地整理项目 |  | 2010年12月 | 2011年1月-2013年6月 | 3380.96 | 367.64 | 845.2 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 4 | 明溪县枫溪-夏坊乡小珩-高洋村2010年土地整理项目 |  | 2010年12月 | 2011年1月-2013年6月 | 3494.8 | 374.21 | 873.7 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 5 | 清流县李家乡古坑-李村2010年土地整理项目 |  | 2010年12月 | 2011年1月-2013年6月 | 2835 | 312.4 | 652 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 6 | 清流县李家乡鲜水-长灌村2011年土地整理项目 |  | 2011年12月 | 2012年1月-2013年6月 | 3161.7 | 317.12 | 727.1 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 7 | 宁化县泉上镇新军村2010年土地整理项目 |  | 2010年12月 | 2011年1月-2013年6月 | 2995 | 304.5 | 689 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 8 | 宁化县泉上镇豪亨村2010年土地整理项目 |  | 2010年12月 | 2011年1月-2013年6月 | 3295 | 334.5 | 758 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 9 | 宁化县泉上-湖村镇豪亨-陈家村2010年土地整理项目 |  | 2010年12月 | 2011年1月-2013年6月 | 1998 | 200.7 | 460 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 10 | 宁化县安乐乡洋坊村2010年土地整理项目 |  | 2010年12月 | 2011年1月-2013年6月 | 2605 | 268.5 | 599 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 11 | 宁化县安乐乡黄庄-赖畲村2011年土地整理项目 |  | 2011年12月 | 2012年1月-2013年6月 | 1265 | 127 | 290.9 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 12 | 宁化县安乐乡后溪等4个村2009年土地整理项目 |  | 2009年12月 | 2010年1月-2013年6月 | 7478 | 896.21 | 1720 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 13 | 宁化县城郊乡社下村2010年土地整理项目 |  | 2010年12月 | 2011年1月-2013年6月 | 2368 | 248 | 544.64 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 14 | 宁化县淮土乡凤山村2011年土地整理项目 |  | 2011年12月 | 2011年12月-2013年6月 | 1150 | 122 | 265 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 15 | 宁化县泉上镇延祥村2011年土地整理项目 |  | 2011年12月 | 2011年12月-2013年6月 | 995 | 99 | 228 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 16 | 宁化县水茜乡沿口村2010年土地整理项目 |  | 2010年12月 | 2011年1月-2013年6月 | 2780 | 286 | 369 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 17 | 将乐县安仁乡洞前村2010年土地开发整理项目 |  | 2010年12月 | 2011年1月-2014年2月 | 2761 | 1124.9 | 1111.8 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 18 | 将乐县万安镇寺许-高坊村2010年市级土地开发整理项目 |  | 2010年12月 | 2011年1月-2014年2月 | 2027 | 429.5 | 569.8 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 19 | 将乐县光明乡永吉村2012年市级土地开发项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年2月 | 309.7 | 252.5 | 213.97 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 20 | 将乐县大源乡崇善等5个村2011年市级土地开发项目 |  | 2011年12月 | 2011年12月-2014年2月 | 655.8 | 579.1 | 393.4 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 21 | 将乐县漠源乡漠源等5个村2011年市级土地开发项目 |  | 2011年12月 | 2011年12月-2014年2月 | 235.7 | 211.4 | 141.4 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 22 | 将乐县光明乡永吉村2011年市级土地开发项目 |  | 2011年12月 | 2011年12月-2014年2月 | 162.7 | 119.5 | 97.6 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 23 | 泰宁县大田乡金坑村2011年土地整理项目 |  | 2011年12月 | 2011年12月-2013年8月 | 1099 | 110.4 | 252.7 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 24 | 泰宁县上青乡上青-三南村2011年市级土地开发项目 |  | 2011年12月 | 2011年12月-2013年8月 | 607 | 506.1 | 291 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 25 | 泰宁县朱口镇渠高等3个村2011年市级土地开发项目 |  | 2011年12月 | 2011年12月-2013年8月 | 971 | 863 | 636.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 26 | 泰宁县朱口镇官田等3个村2011年市级土地开发项目 |  | 2011年12月 | 2011年12月-2013年8月 | 886 | 747.8 | 473.2 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 27 | 建宁县里心镇芦田村2011年土地整理项目-1 |  | 2011年12月 | 2011年12月-2013年5月 | 2550 | 260.19 | 637.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 28 | 建宁县里心镇芦田村2011年土地整理项目-2 |  | 2011年12月 | 2011年12月-2013年5月 | 2450 | 250.22 | 612.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 29 | 建宁县黄埠乡桂阳村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年2月 | 1680.6 | 170.4 | 504.18 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 30 | 建宁县黄埠乡黄埠-山下村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年2月 | 926 | 263.9 | 383.48 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 31 | 永安市槐南乡槐南村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2013年12月 | 694 | 71 | 208.2 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 32 | 将乐县光明乡渠许2010年土地开发整理项目 |  | 2010年12月 | 2010年12月-2013年12月 | 1426.00 | 221.45 | 363.10 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 33 | 宁化县济村乡罗家片2010年土地整理项目 |  | 2010年12月 | 2010年12月-2013年12月 | 1998 | 200 | 459.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 34 | 三元区岩前镇岩前村2010年土地整理项目 |  | 2010年12月 | 2010年12月-2013年12月 | 1455 | 201 | 334.6 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 35 | 宁化县城郊乡都寮村2011年土地整理项目 |  | 2011年12月 | 2011年12月-2013年12月 | 1000.0 | 105.0 | 230.0 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 36 | 宁化县湖村镇邓坊、谌坑片2011年土地整理项目 |  | 2011年12月 | 2011年12月-2013年12月 | 1050.0 | 120.0 | 241.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 37 | 大田县石牌镇桃坑村2011年土地整理项目 |  | 2011年12月 | 2011年12月-2013年12月 | 731.0 | 75.0 | 168.0 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 38 | 永安市上坪乡荆坪、九龙2个村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 437.00 | 44 | 131.10 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 39 | 沙县凤岗街道办事处龙坑村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 597.00 | 60.5 | 179.10 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 40 | 沙县凤岗街道办事处灵元、际岩村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 1491.00 | 152 | 447.30 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 41 | 沙县富口镇白溪等二个村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 1226.00 | 123.3 | 367.80 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 42 | 沙县虬江街道办田坑村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 449.00 | 45.2 | 134.70 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 43 | 沙县凤岗街道办事处三姑村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 1878 | 191 | 563.40 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 44 | 建宁县濉溪镇水西村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 1650.00 | 169.4 | 495.00 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 45 | 建宁县里心镇芦田村社背片2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 1646.94 | 165.08 | 494.06 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 46 | 宁化县安远乡伍坊村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 1050 | 105 | 315.00 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 47 | 宁化县淮土乡大王、凤山片2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 1120 | 113 | 336.00 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 48 | 泰宁县大龙乡焦溪、角溪村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 1740 | 175 | 522.00 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 49 | 三元区岩前镇欧坑村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 1000.00 | 102.15 | 300.00 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 50 | 三元区岩前镇星桥村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 2700.00 | 250.60 | 810.00 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 51 | 三元区岩前镇下寨村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 840.00 | 76.40 | 252.00 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 52 | 三元区中村乡南坑村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 1345.00 | 106.80 | 403.51 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 53 | 三元区莘口镇莘口等3个村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 650.00 | 64.16 | 195.03 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 54 | 将乐县白莲镇古楼片2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 3033.00 | 303.00 | 909.90 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 55 | 明溪县胡坊镇胡坊等3个村2012土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 2969.70 | 297.47 | 890.91 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 56 | 明溪县夏阳乡紫云村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 3672.79 | 370.60 | 1101.84 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 57 | 大田县吴山乡锦山、张坑村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 1146.21 | 119.82 | 343.86 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 58 | 大田县吴山乡科山村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 607.47 | 65.05 | 182.24 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 59 | 清流县沙芜乡上坪村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 1539.80 | 154.00 | 461.94 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 60 | 清流县长校镇长校等3个村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月 | 2012年12月-2014年12月 | 2380.00 | 239.20 | 714.00 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 61 | 泰宁县开善乡墩上等5个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1780 | 143 | 534 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 62 | 泰宁县开善乡岩坑等3个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1980 | 160 | 594 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 63 | 泰宁县梅口乡拥坑等2个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1995 | 161 | 598.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 64 | 泰宁县下渠乡宁路等3个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 2400 | 195 | 720 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 65 | 泰宁县朱口镇神下等3个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 4370 | 351 | 1311 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 66 | 大田县石牌镇三坊村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 650 | 53 | 195 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 67 | 大田县谢洋乡科里等3个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 470 | 38 | 141 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 68 | 尤溪县汤川乡胡厝等2个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1730 | 140 | 519 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 69 | 三明市三元区岩前镇富源村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 860 | 78.94 | 258 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 70 | 三明市三元区岩前镇眉山村-下寨村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1140 | 99.06 | 342 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 71 | 将乐县大源乡廖家地等4个村2013年土地开发整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1792 | 661.35 | 809.2 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 72 | 将乐县安仁乡余坑、元洋等5个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1817 | 185.7 | 545.1 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 73 | 将乐县光明乡际下、禊俚、各布等3个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1418 | 117.8 | 425.4 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 74 | 将乐县黄潭镇西湖、黄潭等2个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1694 | 140.1 | 508.2 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 75 | 将乐县万全乡良地、竹舟等2个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1396 | 127.78 | 418.8 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 76 | 将乐县高唐镇高唐、常口等2个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1276 | 116.56 | 382.8 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 77 | 将乐县古镛镇山门等3个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 2566 | 244 | 769.8 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 78 | 沙县夏茂镇松林村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 547 | 55.2 | 164.1 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 79 | 沙县高桥镇杉口村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 910 | 93.2 | 265.83 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 80 | 沙县夏茂镇罗坑村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1281 | 131.1 | 384.3 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 81 | 沙县高砂镇上坪村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 889 | 263.3 | 340.75 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 82 | 沙县凤岗街道村头村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1030 | 108 | 309 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 83 | 沙县湖源乡锦湖、城前等2个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1341 | 141.2 | 402.3 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 84 | 建宁县黄坊乡安寅村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1726 | 170 | 517.8 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 85 | 建宁县伊家乡兰溪村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1090 | 108.4 | 327 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 86 | 建宁县里心镇芦田村柏树坑片2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1104 | 108.9 | 331.2 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 87 | 建宁县里心镇芦田村邓家山片2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1179.6 | 115.9 | 353.88 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 88 | 建宁县溪口镇高山等2个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1411.5 | 141.1 | 423.45 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 89 | 建宁县溪口镇高圳村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1498.2 | 149.7 | 449.46 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 90 | 建宁县黄埠乡友兰村等3个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1467 | 146.7 | 440.1 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 91 | 建宁县客坊乡客坊、张溪村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1715 | 171.5 | 514.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 92 | 永安市曹远镇下墩村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 570.00 | 56.00 | 171.00 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 93 | 永安市小陶镇石丰等3个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1827.00 | 181.00 | 548.10 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 94 | 永安市小陶镇吴地村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 794.00 | 74.00 | 238.20 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 95 | 永安市洪田镇上石村2013年土地开发项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 217.16 | 197.00 | 152.01 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 96 | 宁化县泉上镇延祥等3个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1630.00 | 138.23 | 489.00 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 97 | 宁化县湖村镇巫坊等3个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 3693.00 | 332.92 | 1107.90 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 98 | 宁化县淮土乡团结等6个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 4950.00 | 444.60 | 1485.00 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 99 | 宁化县石壁镇溪背、江家等2个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 737.00 | 61.68 | 221.10 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 100 | 宁化县城郊乡都寮、李七、社背、巫高等4个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1804.00 | 170.97 | 541.20 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 101 | 宁化县城郊乡连屋村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1900.00 | 154.30 | 570.00 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 102 | 宁化县安远乡安远、伍坊等2个村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 6001.00 | 480.68 | 1800.30 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 103 | 宁化县安远乡割畲村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1853.00 | 149.03 | 555.90 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 104 | 明溪县盖洋镇葫芦形-姜坊村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 3185.34 | 316.02 | 955.60 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 105 | 明溪县盖洋镇大坑-雷西村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1425.09 | 141.40 | 427.48 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 106 | 明溪县胡坊镇瓦口村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 2771.72 | 274.47 | 831.52 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 107 | 清流县长校镇荷坑村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1748 | 145.46 | 524.40 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 108 | 清流县田源乡廖武村2013年土地整理项目 |  | 2013年12月 | 2013年12月-2015年6月 | 1996.5 | 161.34 | 598.95 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
|  | 合 计 |  |  |  | 188861 | 23489 | 54556 |  |  |

表4：

三明市2014年土地整理或高标准基本农田建设计划验收项目

单位：亩，万元

| 序号 | 项目名称 | 备案编号 | 批准工期 | 计划验收 时 间 | 计划建设规 模 | 计划新增耕 地 | 投资金额 | 资金类型 | 组织实施 部 门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明溪县盖洋镇雷西-大洋村2010年土地整理项目 |  | 2011年1月-2013年10月 | 2014年1月 | 2694.9 | 271.27 | 673.7 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 2 | 明溪县胡坊镇柏亨村2010年土地整理项目 |  | 2011年1月-2013年10月 | 2014年1月 | 1893.82 | 189.4 | 473.4 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 3 | 明溪县瀚仙镇洋龙-坪地村2010年土地整理项目 |  | 2011年1月-2013年10月 | 2014年1月 | 3380.96 | 367.64 | 845.2 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 4 | 明溪县枫溪-夏坊乡小珩-高洋村2010年土地整理项目 |  | 2011年1月-2013年10月 | 2014年1月 | 3494.8 | 374.21 | 873.7 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 5 | 清流县李家乡古坑-李村2010年土地整理项目 |  | 2011年1月-2013年8月 | 2014年1月 | 2835 | 312.4 | 652 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 6 | 清流县李家乡鲜水-长灌村2011年土地整理项目 |  | 2011年12月-2013年8月 | 2014年1月 | 3161.7 | 317.12 | 727.1 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 7 | 宁化县泉上镇新军村2011年市级土地整理项目 |  | 2011年1月-2013年3月 | 2014年1月 | 2995 | 304.5 | 689 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 8 | 宁化县泉上镇豪亨村2011年市级土地整理项目 |  | 2011年1月-2013年3月 | 2014年1月 | 3295 | 334.5 | 758 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 9 | 宁化县湖村镇黎坊等2个村2011年市级土地整理项目 |  | 2011年1月-2013年3月 | 2014年1月 | 1998 | 200.7 | 460 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 10 | 宁化县安乐乡洋坊村2011年市级土地整理项目 |  | 2011年1月-2013年6月 | 2014年1月 | 2605 | 268.5 | 599 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 11 | 宁化县安乐乡黄庄、赖畲村2011年市级土地整理项目 |  | 2011年12月-2013年6月 | 2014年1月 | 1265 | 127 | 290.9 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 12 | 宁化县安远乡后溪、洪围等4个村2010年市级土地整理项目 |  | 2010年12月-2013年6月 | 2014年1月 | 7478 | 896.21 | 1720 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 13 | 宁化县城郊乡社下等2个村2011年市级土地整理项目 |  | 2011年1月-2013年6月 | 2014年1月 | 2368 | 248 | 544.64 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 14 | 宁化县淮土乡凤山村2011年市级土地整理项目 |  | 2011年12月-2013年6月 | 2014年1月 | 1150 | 122 | 265 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 15 | 宁化县泉上镇延祥村2011年市级土地整理项目 |  | 2011年12月-2013年6月 | 2014年1月 | 995 | 99 | 228 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 16 | 宁化县水茜乡沿口村2011年市级土地整理项目 |  | 2011年1月-2013年6月 | 2014年1月 | 2780 | 286 | 369 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 17 | 将乐县安仁乡洞前村2010年土地开发整理项目 |  | 2011年1月-2014年2月 | 2014年2月 | 2761 | 1124.9 | 1111.8 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 18 | 将乐县万安镇寺许-高坊村2010年市级土地开发整理项目 |  | 2011年1月-2014年2月 | 2014年2月 | 2027 | 429.5 | 569.8 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 19 | 将乐县光明乡永吉村2012年市级土地开发项目 |  | 2012年12月-2014年2月 | 2014年2月 | 309.7 | 252.5 | 213.97 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 20 | 将乐县大源乡崇善等5个村2011年市级土地开发项目 |  | 2011年12月-2014年2月 | 2014年2月 | 655.8 | 579.1 | 393.4 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 21 | 将乐县漠源乡漠源等5个村2011年市级土地开发项目 |  | 2011年12月-2014年2月 | 2014年2月 | 235.7 | 211.4 | 141.4 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 22 | 将乐县光明乡永吉村2011年市级土地开发项目 |  | 2011年12月-2014年2月 | 2014年2月 | 162.7 | 119.5 | 97.6 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 23 | 泰宁县大田乡金坑村2011年土地整理项目 |  | 2011年12月-2013年8月 | 2014年1月 | 1099 | 110.4 | 252.7 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 24 | 泰宁县上青乡上青-三南村2011年市级土地开发项目 |  | 2011年12月-2013年8月 | 2014年1月 | 607 | 506.1 | 291 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 25 | 泰宁县朱口镇渠高等3个村2011年市级土地开发项目 |  | 2011年12月-2013年8月 | 2014年1月 | 971 | 863 | 636.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 26 | 泰宁县朱口镇官田等3个村2011年市级土地开发项目 |  | 2011年12月-2013年8月 | 2014年1月 | 886 | 747.8 | 473.2 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 27 | 建宁县里心镇芦田村2011年土地整理项目-1 |  | 2011年12月-2013年5月 | 2014年1月 | 2550 | 260.19 | 637.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 28 | 建宁县里心镇芦田村2011年土地整理项目-2 |  | 2011年12月-2013年5月 | 2014年1月 | 2450 | 250.22 | 612.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 29 | 建宁县黄埠乡桂阳村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月-2014年2月 | 2014年2月 | 1680.6 | 170.4 | 504.18 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 30 | 建宁县黄埠乡黄埠-山下村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月-2014年2月 | 2014年2月 | 926 | 263.9 | 383.48 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 31 | 永安市槐南乡槐南村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月-2013年12月 | 2014年1月 | 694 | 71 | 208.2 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 32 | 将乐县光明乡渠许2010年土地开发整理项目 |  | 2010年12月-2013年12月 | 2014年6月 | 1426.00 | 221.45 | 363.10 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 33 | 宁化县济村乡罗家片2010年土地整理项目 |  | 2010年12月-2013年12月 | 2014年6月 | 1998 | 200 | 459.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 34 | 三元区岩前镇岩前村2010年土地整理项目 |  | 2010年12月-2013年12月 | 2014年6月 | 1455 | 201 | 334.6 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 35 | 宁化县城郊乡都寮村2011年土地整理项目 |  | 2011年12月-2013年12月 | 2014年6月 | 1000.0 | 105.0 | 230.0 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 36 | 宁化县湖村镇邓坊、谌坑片2011年土地整理项目 |  | 2011年12月-2013年12月 | 2014年6月 | 1050.0 | 120.0 | 241.5 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 37 | 大田县石牌镇桃坑村2011年土地整理项目 |  | 2011年12月-2013年12月 | 2014年6月 | 731.0 | 75.0 | 168.0 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 38 | 永安市上坪乡荆坪、九龙2个村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月-2014年12月 | 2014年12月 | 437.00 | 44 | 131.10 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 39 | 沙县凤岗街道办事处龙坑村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月-2014年12月 | 2014年12月 | 597.00 | 60.5 | 179.10 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 40 | 沙县凤岗街道办事处灵元、际岩村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月-2014年12月 | 2014年12月 | 1491.00 | 152 | 447.30 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 41 | 沙县富口镇白溪等二个村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月-2014年12月 | 2014年12月 | 1226.00 | 123.3 | 367.80 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 42 | 沙县虬江街道办田坑村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月-2014年12月 | 2014年12月 | 449.00 | 45.2 | 134.70 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 43 | 沙县凤岗街道办事处三姑村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月-2014年12月 | 2014年12月 | 1878 | 191 | 563.40 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 44 | 建宁县濉溪镇水西村2012年土地整理项目 |  | 2012年12月-2014年12月 | 2014年12月 | 1650.00 | 169.4 | 495.00 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
| 45 | 建宁县里心镇芦田村社背片2012年土地整理项目 |  | 2012年12月-2014年12月 | 2014年12月 | 1646.94 | 165.08 | 494.06 | 耕地开垦费 | 国土部门 |
|  | 合计 |  |  |  | 79440.62 | 12551.29 | 21305.03 |  |  |

表5：

三明市2014高标准基本农田建设计划立项项目

单位：亩，万元

| 序号 | 项目 | 计划立项 时 间 | 计划批复 时 间 | 规模 (亩) | 新增耕地(亩) | 投资金额(万元) | 资金类型 | 组织实施部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建宁县客坊乡龙溪村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1500 | 150 | 450 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 2 | 建宁县黄埠乡陈余村等4个村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1950 | 195 | 585 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 3 | 建宁县里心镇上黎村甘家隘片2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 2000 | 200 | 600 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 4 | 建宁县里心镇上黎村大小际片2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1650 | 165 | 495 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 5 | 建宁县溪口镇枧头村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1700 | 170 | 510 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 6 | 建宁县濉溪镇斗埕村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1750 | 175 | 525 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 7 | 建宁县溪源乡鲇坑村等2个村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1700 | 170 | 510 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 8 | 建宁县黄坊乡蒋上村、仍田村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1750 | 175 | 525 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 9 | 建宁县伊家乡沙州村、陈家村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1500 | 150 | 450 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
|  | 小计 |  |  | 15500 | 1550 | 4650 |  |  |
| 10 | 大田县梅山乡沧州、秀岭等2个村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1600 | 160 | 480 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
|  | 小计 |  |  | 1600 | 160 | 480 |  |  |
| 11 | 清流县里田乡田坪片2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1400 | 140 | 420 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 12 | 清流县龙津镇拔里村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1600 | 160 | 480 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 13 | 清流县长校镇黄石坑村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1300 | 130 | 390 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
|  | 小计 |  |  | 4300 | 430 | 1290 |  |  |
| 14 | 沙县夏茂镇乐厝村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1950 | 195 | 585 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 15 | 沙县青州镇涌溪村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 350 | 35 | 105 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 16 | 沙县南阳乡大基村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 680 | 68 | 204 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 17 | 沙县郑湖乡郑湖村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 500 | 50 | 150 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 18 | 沙县凤岗街道根坑村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 460 | 46 | 138 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 19 | 沙县凤高砂镇柳源村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 430 | 43 | 129 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
|  | 小计 |  |  | 4370 | 437 | 1311 |  |  |
| 20 | 尤溪县联合乡岭头村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1400 | 140 | 420 | 耕地 开垦费 | 国土资源部门 |
| 21 | 尤溪县汤川乡山兜、岳溪村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1500 | 150 | 450 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 22 | 尤溪县管前镇南华村、鸭墓村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1700 | 170 | 510 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
|  | 小计 |  |  | 4600 | 460 | 1380 |  |  |
| 23 | 将乐县安仁乡余坑村等5个村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 2280 | 228 | 684 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 24 | 将乐县光明乡上地村等2个村2014年土地开发整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 2240 | 224 | 672 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 25 | 将乐县黄潭镇吴村村等4个村2014年土地开发整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 2950 | 295 | 885 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 26 | 将乐县万全乡高坪村等3个村2014年土地开发整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1860 | 186 | 558 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 27 | 将乐县余坊乡余坊坊村等3个村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 2010 | 201 | 603 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
|  | 小计 |  |  | 11340 | 1134 | 3402 |  |  |
| 28 | 三元区岩前镇增坊村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1000 | 100 | 300 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 29 | 三元区莘口镇中央溪等4个村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 850 | 85 | 255 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
|  | 小计 |  |  | 1850 | 185 | 555 |  |  |
| 30 | 明溪县盖洋镇白叶村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 2800 | 280 | 840 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 31 | 明溪县盖洋镇衢地-温庄村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 2500 | 250 | 750 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 32 | 明溪县枫溪乡华山-枫溪村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1550 | 155 | 465 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 33 | 明溪县夏阳乡俞云坂-后洋村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 800 | 80 | 240 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
|  | 小计 |  |  | 7650 | 765 | 2295 |  |  |
| 34 | 泰宁县上青乡瑶下-东方片2014年灾毁耕地开发复垦项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1690 | 102 | 507 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 35 | 泰宁县朱口镇渠高至南坑片2014年土地开发整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1100 | 400 | 330 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
|  | 小计 |  |  | 2790 | 502 | 837 |  |  |
| 36 | 永安市安砂镇茶仔林等7个村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1450 | 145 | 435 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 37 | 永安市槐南镇皇历-梧桐洋村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1500 | 150 | 450 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 38 | 永安市上坪乡上坪村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 60 | 60 | 18 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 39 | 永安市安砂镇安砂村2014年土地开发项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 180 | 162 | 54 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
|  | 小计 |  |  | 3190 | 517 | 957 |  |  |
| 40 | 宁化县城郊乡夏家村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1200 | 120 | 360 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 41 | 宁化县淮土乡田背等4个村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 2580 | 258 | 774 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 42 | 宁化县淮土乡竹园、寨下村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 2200 | 220 | 660 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 43 | 宁化县安远镇杜家等2个村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 2100 | 210 | 630 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 44 | 宁化县治坪乡彭坊等4个村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1200 | 120 | 360 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 45 | 宁化县安远镇洪围村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1500 | 150 | 450 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
| 46 | 宁化县安远镇后溪等2个村2014年土地整理项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1200 | 120 | 360 | 耕地开垦费 | 国土资源部门 |
|  | 小计 |  |  | 11980 | 1198 | 3594 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 69170 | 7338 | 20751 |  |  |
| 1 | 明溪县夏阳乡2014年农综开发高标准农田建设工程项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 2401 | 960 | 720 | 耕地开垦费 | 农综开发部门 |
| 2 | 尤溪县坂面镇2014年农综开发高标准农田建设工程项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 2595 | 1038 | 779 | 耕地开垦费 | 农综开发部门 |
| 3 | 尤溪县台溪乡2014年农综开发高标准农田建设工程项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 2850 | 1140 | 855 | 耕地开垦费 | 农综开发部门 |
| 4 | 沙县高桥镇2014年农综开发高标准农田建设工程项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1761 | 704 | 528 | 耕地开垦费 | 农综开发部门 |
| 5 | 沙县夏茂镇2014年农综开发高标准农田建设工程项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 2243 | 897 | 673 | 耕地开垦费 | 农综开发部门 |
| 6 | 建宁县伊家乡2014年农综开发高标准农田建设工程项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 1525 | 610 | 458 | 耕地开垦费 | 农综开发部门 |
| 7 | 将乐县万安镇2014年农综开发高标准农田建设工程项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 5228 | 2091 | 1568 | 耕地开垦费 | 农综开发部门 |
| 8 | 清流县龙津镇2014年农综开发高标准农田建设工程项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 4425 | 1770 | 1328 | 耕地开垦费 | 农综开发部门 |
| 9 | 宁化县安远镇2014年农综开发高标准农田建设工程项目 | 2014年3月 | 2014年10月 | 5330 | 2132 | 1599 | 耕地开垦费 | 农综开发部门 |
|  | 合计 |  |  | 28358 | 11343.2 | 8507 |  |  |
|  | 总计 |  |  | 97528 | 18681 | 29258 |  |  |