《福建省尤溪县卓坑矿区铅锌（多金属）矿

普查设计》

评 审 意 见 书

明自然资勘查审[2025]01号

三明市自然资源局

2025年9月  日

提交单位：福州鑫金源矿业有限公司

提交单位负责人：杨清章

设计编写单位：中国冶金地质总局第二地质勘查院

设计编写人员：侯海峰  黄啸宇  张安顺  徐松明

设计编写单位技术负责人：江善元

评审专家组

组长：谢晓亮

成员：刘诗光  林玉锦

评审通过日期：2025年8月  日

《福建省尤溪县卓坑矿区铅锌（多金属）矿普查设计》

评 审 意 见

为办理勘查许可证延续并继续开展矿区普查地质工作，福州鑫金源矿业有限公司委托勘查单位中国冶金地质总局第二地质勘查院于2025年5月编制了《福建省尤溪县卓坑矿区铅锌（多金属）矿普查设计》。

受理收件后，2025年8月7日，三明市自然资源局组织评审会，并组织三名专家组成评审专家组，对该勘查设计进行评审。评审专家根据有关规程、规范对地质勘查设计进行评审，并提出了存在问题及修改意见，编制单位根据评审专家意见，对勘查设计进行了修改完善，并于2025年8月21日提交了最终稿送三明市自然资源局复审，经评审专家确认，存在问题已修改完善。三明市自然资源局在评审专家审查意见基础上，经研究形成本评审意见书。

一、项目概况

1.位置交通

矿区位于三明市尤溪县城关西北方向直距约12km处，行政隶属尤溪县西城镇东村行政村管辖。区内有简易林业公路连接西城镇，S304、S206二省道即于西城交汇，距尤溪县汽车站及火车站分别约13km和6km，交通较为方便。

2.探矿权设置情况

福州鑫金源矿业有限公司持有福建省尤溪县卓坑铅锌（多金属）矿普查探矿权，勘查许可证号：3500000720499，由福建省国土资源厅颁发，矿区面积：10.78平方公里，有效期限：2007年10月5日至2008年10月5日，矿区范围由四个拐点圈定，拐点坐标详见下表。

勘查许可证勘查范围拐点坐标表

| 拐 点 | 1954年西安坐标系 |  | CGCS2000国家坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 | 东经 | 北纬 |
| A | 118º05′00″ | 26º14′15″ | 118°05′04″ | 26°14′13″ |
| B | 118º07′00″ | 26º14′15″ | 118°07′04″ | 26°14′13″ |
| C | 118º07′00″ | 26º12′30″ | 118°07′04″ | 26°12′30″ |
| D | 118º05′00″ | 26º12′30″ | 118°05′04″ | 26°12′30″ |

注：原探矿证属1954年北京坐标，本次查询的矿业权数据CGCS2000国家坐标由福建省尤溪县自然局转换提供。

本次申请勘查许可证延续，因矿区南西部被向莆铁路压覆，本次将该区域进行剔除。按照矿业权相关政策，勘查区面积缩小为8.5973平方公里，缩小比例20.2%，本次申请勘查许可证勘查范围由五个拐点圈定，拐点坐标详见下表。

申请勘查许可证勘查范围拐点坐标表

| 拐 点 | 东 经 | 北 纬 |
| --- | --- | --- |
| A | 118°05'04.300" | 26°14'13.000" |
| B | 118°07'04.000" | 26°14'13.000" |
| C | 118°07'04.000" | 26°12'33.300" |
| D | 118°06'18.500" | 26°12'33.300" |
| E | 118°05'04.300" | 26°13'23.700" |

3.设计编制情况

由于探矿权人勘查投入不足，仅在区内开展了1∶1万地质填图（草测），无法达到普查程度。本次普查设计是鉴于前期地质勘查发现的两条含矿蚀变构造破碎带位置基本可信，初步按100～200m×100m基本勘查工程间距布置槽探、钻孔等地质工程，探求推断资源量，为矿山下一步转详查提供地质依据。为此，福州鑫金源矿业有限公司委托中国冶金地质总局第二地质勘查院编制了本普查设计。

二、主要评审意见

1.全面收集了矿区以往的地质矿产资料，在综合研究分析以往地质工作的基础上，本普查设计较好地反映以往地质勘查相关资料，编制依据较充分，目标任务明确。

2.以大致查明矿体为主要任务，初步采用100～200m×100m的工程间距探求推断资源量，后期根据实际适当调整勘查间距，基本合理。

3.本次设计的主要工作量如下：

(1)1∶10000地质填图（简测）8.60km2、1∶10000水工环地质测量8.60km2、激电中梯短导线剖面测量（点距20m）1.25km、槽探1000m3、钻探4000m及其地质、水文、工程地质编录。

(2)按照规范规定采集各类分析、测试样品，主要包括：基本分析样300件、光谱半定量全分析样10件、化学全分析10件、组合分析样8件、内外检51件、小体重样30件、光薄片制片与鉴定30件、矿石物理技术性能测试样6组及放射性顺检2000m等。

4.本设计按照规范进行编制，章节合理，普查设计的勘查方法技术及质量指标基本符合有关规范要求，组织管理制度基本健全，制定有安全生产及保护措施，为项目实施提供了基本保证。

5.通过本次普查地质工作，预计可提交铅锌矿推断资源量矿石量246.7万吨，金属量铅22123吨，锌32075吨。

6.本设计能按绿色勘查要求，合理选择有利于生态环境保护的技术方法、手段和设备布置地质勘查工作。

三、存在的问题及建议

1.应该遵照固体矿产勘查设计“因变施策，适时调整”原则，随着矿体分布范围等条件变化，适时调整施工设计。

2.在地质勘查全过程，要按照绿色勘查工作要求开展地质工作，实现对生态环境不利影响最小化。

3.对地质勘查过程中发现的共伴生矿产，应按规范要求进行综合勘查综合评价。

四、评审结论

经评审，福州鑫金源矿业有限公司委托中国冶金地质总局第二地质勘查院于2025年8月最终提交的《福建省尤溪县卓坑矿区铅锌（多金属）矿普查设计》符合相关规程、规范，予以通过，可作为矿区开展普查地质工作的依据。

三明市自然资源局

2025年8月  日

附件一 《福建省尤溪县卓坑矿区铅锌（多金属）矿普查设计》评审专家组成员名单

附件二 《福建省尤溪县卓坑矿区铅锌（多金属）矿普查设计》评审会参加人员名单